Nota van Inlichtingen GAT VAN WESTKAPELLE

- Titel project: 225 + 20m

- Handtekening onder bestek

- Wijzigingen tekeningen vlgns Bram Leenhouts

- Mogelijke wijzigingen in Modelbestek

  - 61.1 Definitie Hydraulisch steenpuin is gewijzigd

  - 61.1 Definitie Waterslot toegevoegd

  - 92.42.2 Sanctie staat nu alleen op opleverdatum, en niet op fasering, zie oplossing nieuw model of iets bedenken

- Andere Nota’s.. wellicht overeenkomsten

  - 61.2.4 Wellicht nog wat opnemen over het opslaan van steenachtig materiaal op strand

- Koperslakblokken (alle verwijzingen in bestek en Tabel in I&B, is reeds opgesteld door Silvester)

- 66.9.1 Verdelen zand staat nu onder ‘opschonen strand’, hoewel dit voor al het resterend zand geldt uit het hele werk..

- Hoeveelhedenboek

- KLIC??